Aktueller Stand des Projekts

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | Verfasser |
| 23.01.2017 | Thiago Gumhold |

# Seit letztem Bericht

Die letzten Bugs wurden beseitigt, von Herrn Holweg genannte Features wurden implementiert, Projektabschlussdokument und die Projektpräsentation wurden fertiggestellt.

# Aktuelle Arbeitspakete

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Typ | AP | Beschreibung | Zuständig | Deadline |
| 1 | **AV** | 25.6 | Halten der Abschlusspräsentation | Gumhold | 23.01.2017 |

TD…To-Do, IA…In Arbeit, AV…Arbeit verzögert sich, BV…Beginn Verzögert sich, V…Verworfen

# Aufgetretene Projektplanänderungen

|  |  |
| --- | --- |
| Grund | Planänderung |
| Chat-Plugins sind entweder zu teuer, oder mit unserem Know-How nicht in der Form veränderbar um einen Team-Chat zu implementieren. | Es wird nur ein globaler Chat implementiert und das Design wird angepasst. |
| Teamchat wird nicht implementiert und genutztes Chat Plugin hat integrierten Login. | Namenseingabe muss nicht von uns gemacht werden, und somit ist auch der automatische Logout beim Verlassen der Seite nicht nötig. |
| Der Server unterstützt Websockets nicht, PHP ist jedoch kein Problem. | Der Timer läuft als PHP-Skript im Hintergrund und die Clients Pollen den Server auf Änderungen des Status und des Spiels. |
| Ohne die Möglichkeit offene Streams zu haben ist es nicht möglich die derzeit aktiven Spieler anzuzeigen. | Wird nicht in dieser Form implementiert, aber da der Spieler nach der Spielzugauswahl sowieso alle bisherigen und kommenden Spielzüge anderer Spieler angezeigt bekommt ist ein Teil der Funktion trotzdem gegeben. |

# Projektaufwand

**Gesamtaufwand3**: 180 Personenstunden  
**Aufwandsverteilung auf die Projektmitglieder:**

|  |  |
| --- | --- |
| Alexander Dietrich | 42 PH |
| Phillip Schermann | 42 PH |
| Selina Brinnich | 46 PH |
| Thiago Gumhold | 51 PH |

# Nächsten Schritte

Projektabgabe und Abschlusspräsentation halten.

# Sonstiges

1,2 Hätte durch genügend vorangegangene Recherche verhindert oder umgangen werden können.

3 Die Arbeitszeiten und der genau aufgeschlüsselte Soll-Ist-Aufwand findet sich in den Dokumenten Arbeitszeitaufzeichnung.xlsx und Arbeitspakete.xlsx in der Projektabgabe.