Besprechungsprotokoll

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Ort | Protokollführer |
| 15.11.2016 | FH – A 5.35 | Thiago Gumhold |

# Grund der Besprechung

Besprechung mit dem Projektbetreuer, um unsere Vorgehensweise zu evaluieren, Tipps zu holen und zu klären, was in Zukunft gemacht werden muss.

## Teilnehmer

Alexander Dietrich, Phillip Schermann, Selina Brinnich, Thiago Gumhold, Gerd Holweg

# Ergebnisse der Besprechung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Typ | Beschreibung | Person | DL |
| 1 | **F** | Das Projekt scheint nun für den Betreuer doch größer wie bedacht. Probleme sollte es deshalb jedoch nicht geben. |  |  |
| 2 | **A** | Die Projektidee in der Projektbeschreibung soll ausführlicher gestaltet werden1 | Thiago | 29.11.2016 |
| 3 | **F** | Erwartungen von Projektbetreuer wurden übertroffen. Derzeit ist alles im grünen Bereich. |  |  |
| 4 | **B** | Zur ersten Projektpräsentation sollen schon Ergebnisse in Form von einer statischen Website vorliegen. Die Präsentation wird auf Deutsch gehalten. 2 | Thiago | 29.11.2016 |

A…Aktion, B…Beschluss, E…Empfehlung, F…Feststellung

# Sonstiges

1Explizit wurde erwähnt:

* Beschreibung mit Bildern verdeutlichen (Phillips Designvorlagen)
* Arbeitspakete weiter unterteilen
* Gantt-Diagramm finalisieren
* Statusberichte zu Besprechungen mitnehmen

2Dies ist in der Planung schon festgehalten. Die Präsentation ist 9-10 Minuten lang und beinhaltet:

* Vorstellung des Teams und Projekts
* Vorstellung der Projektidee
* Planung und wie wir vorgehen wollen
* Vorzeigen unserer bisherigen Ergebnisse

## Nächstes Team-Meeting am Mi, 30.11.2016 um 9:30 – FH A 5.35