Besprechungsprotokoll

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Ort | Protokollführer |
| 15.12.2016 | FH – A 5.35 | Thiago Gumhold |

# Grund der Besprechung

Besprechung mit Projektbetreuer, Darlegung des aktuellen Standes, und Definition der nächsten Schritte.

## Teilnehmer

Alexander Dietrich, Selina Brinnich, Thiago Gumhold, Phillip Schermann, Gerd Holweg

# Ergebnisse der Besprechung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Typ | Beschreibung | Person | DL |
| 1 | **F** | Wir sind ein wenig hinter dem Zeitplan. |  |  |
| 2 | **B** | Chat wird erst zum Schluss vervollständigt, falls Zeit bleibt. |  |  |
| 3 | **E** | Nächstes Mal beim Projekt kritische Technologien so früh wie möglich erforschen und Machbarkeitsanalyse vollziehen. |  |  |
| 4 | **B** | Bis zur nächsten Besprechung sollen 90% der Features implementiert und getestet sein. | Gumhold | 11.01.2017 |

A…Aktion, B…Beschluss, E…Empfehlung, F…Feststellung

# Sonstiges

Herr Holweg schien nicht sehr Begeistert von unserer Entscheidung den Chat erstmal ruhen zu lassen, da wir damit ja versprochene Features kürzen, bzw. komplett streichen.

## Nächstes Team-Meeting am 11.01.2017 (um 10:30) – FH A5.35