Besprechungsprotokoll

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Ort | Protokollführer |
| 11.01.2017 | FH A5.35 | Thiago Gumhold |

# Grund der Besprechung

Letzte Besprechung mit dem Projektbetreuer vor abschließender Präsentation und Projektabgabe. Besprechen der letzten Schritte und Abläufe.

## Teilnehmer

Selina Brinnich, Alexander Dietrich, Thiago Gumhold, Phillip Schermann, Gerd Holweg

# Ergebnisse der Besprechung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Typ | Beschreibung | Person | DL |
| 1 | **A** | Das User-Interface sollte noch intuitiver werden, Usability sollte besser getestet werden. 1 | Schermann | 20.01.2017 |
| 2 | **B** | Die Endpräsentation wird am 23.01.2017 stattfinden. 2 | Gumhold | 23.01.2017 |
| 3 | **B** | Die Projektabgabe soll bis dahin auch passiert sein. 3 | Gumhold | 23.01.2017 |

A…Aktion, B…Beschluss, E…Empfehlung, F…Feststellung

# Sonstiges

1Genannte Punkte waren:

* Einen Counter/Timer anzeigen, der anzeigt, wie lange die aktuelle Runde noch läuft.
* Anzeige welches Team derzeit spielt und welches Team man selbst ist verdeutlichen.
  + Farbiger Rahmen rund um das Canvas
  + Mehr Kontrast für die Schrift, die das eigene Team anzeigt, oder Farbe einbinden.
* Anleitungen schreiben.

2Infos zur Präsentation:

* 10 Minuten Länge ist oft weniger wie gedacht.
* Sprache Englisch, Jedes Mitglied redet (am besten über seinen Schwerpunkt im Projekt).
* Muss enthalten:
  + Eckdaten des Projekts (Beschreibung, PM, usw.)
  + Gelernte Lektionen

3Infos zur Projektabgabe:

* Soll alle Projektdokumente enthalten (Src-Codes, Datenbank, gesamte Doku, PWs, usw.)
* Daten als ein Zip File mit darunterliegender verständlicher Ordnerstruktur
* Übergabe per USB Stick bei der Präsentation, Online zum Downloaden, oder über CD-ROM
* Eine E-Mail mit Eckdaten und Vorlagen kommt noch per E-Mail an Thiago Gumhold

## Projektabschluss am 23.01.2017 mit abschließender Projektpräsentation